INFORME DE ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN

# ANAM HubSpot RevOps

Modelo de datos, propiedades, automatizaciones, calidad, Growth, Services, Retención, Fidelización y facturación futura

| Cliente | ANAM — portal HubSpot 19893546 |
| --- | --- |
| Preparado para | Oscar y María Paz |
| Preparado por | Efeonce — HubSpot as a Service |
| Entidad legal | Efeonce Group SpA |
| RUT | 77.357.182-1 |
| Domicilio legal | Dr. Manuel Barros Borgoño 71 Of 1105, Providencia, RM — Chile |
| Sitio web | https://efeoncepro.com |
| Fecha de corte | 17 de julio de 2026 |

Documento de trabajo detallado · Estado verificado y límites explícitos

# Contenido del informe

La estructura siguiente separa actividades realizadas, evidencia comprobada, límites y próximos pasos. Los anexos reúnen inventarios e identificadores para facilitar auditoría y continuidad.

- Resumen ejecutivo

- Frontera cliente y fuentes de verdad

- Discovery y decisiones ratificadas

- Arquitectura y modelo de datos vivo

- Roadmap por fases y estado actual

- Fase 1: reporting comercial y calidad de datos

- KPI por segmento, sector y región

- Remediación Deal–Company

- Fase 3: Service, asociaciones y automatización

- Paneles piloto de Retención y Fidelización

- Modelo futuro de facturación

- Defectos de calidad y disciplina comercial

- Controles, riesgos y pendientes

- Anexos de activos, IDs y métricas

# 1. Resumen ejecutivo

Efeonce realizó una intervención integral sobre el portal HubSpot de ANAM para convertir definiciones comerciales dispersas en un sistema RevOps gobernado, medible y escalable. El trabajo combinó discovery live en reuniones y tareas, inventario del portal, diseño de arquitectura, creación de propiedades y asociaciones, automatizaciones controladas, remediación acotada de datos y construcción de paneles.

Resultado global: La Fase 1 y el dashboard Growth están cerrados. El esquema de Service, cinco Services controlados, asociaciones y workflow de revisión están live. Retención y Fidelización cuentan con paneles piloto verificables, pero sus datos de activación son sintéticos y no constituyen KPI oficiales.

| Área | Resultado vigente | Estado |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura RevOps | Modelo Contact → Lead → Company → Deal → line item → Service → renovación, con Tickets y facturación separados. | Canonizado |
| Growth | Reporting por tipo de ingreso, owner, línea, proceso, outcome, monto y win rate. | Cerrado |
| Data Quality | Panel de brechas y colas operativas por responsable. | Live |
| Segmentación | Segmento y región en 471 Companies; sector estratégico en 65. | Slice cerrado |
| Deal–Company | 34 asociaciones Primary de alta confianza; cobertura global 50,73%. | Parcial |
| Service | Grupo y 10 propiedades; cinco Services piloto; workflow 1852406585. | Piloto live |
| Retención/Fidelización | 4 + 3 reportes piloto sobre cinco Services. | No oficial |
| Facturación | Modelo Billing Event + Account Unit + intake/ETL diseñado. | NO-GO para backfill |

# 2. Frontera cliente y fuentes de verdad

ANAM es cliente de Efeonce y propietario del portal HubSpot 19893546, sus registros, automatizaciones y paneles.

Greenhouse conserva el canon documental, QA, decisiones y skills del engagement; no almacena datos operativos ANAM en CRM, Finance, Income, Account 360 ni analytics internos.

Kortex provee runtime y acceso ejecutable portal-scoped. Cada operación debe confirmar el account ID antes de leer o escribir.

La síntesis local de reuniones sirve como índice; las decisiones deben reconciliarse con Notion live antes de nuevos writes.

El modelo vivo de datos prevalece sobre propuestas fechadas cuando exista drift.

Control de tenant: Durante el trabajo un conector HubSpot autenticado apuntó al portal 48713323. Se descartó antes de operar y se utilizó el perfil ANAM 19893546. Esta verificación evita mezclar datos entre clientes.

# 3. Discovery y decisiones ratificadas

Se revisaron reuniones y tareas desde noviembre de 2025 hasta julio de 2026, junto con adjuntos de María Paz, Pablo Puga y otros stakeholders. El discovery no se reinició: se reconciliaron las decisiones históricas con el runtime actual.

| Período | Decisión/compromiso | Implicación de diseño |
| --- | --- | --- |
| 7–10 nov 2025 | Separar Lead de Deal; Company representa al cliente; Growth y Retención requieren vistas distintas. | No usar pipeline o lifecycle como sustituto de identidad y outcome. |
| 18 mar–24 abr 2026 | Tipo de ingreso vive en Deal; Growth = venta nueva + expansión; Retención = renovación/contracción. | Growth y Retención tienen denominadores y objetos distintos. |
| Q1–Q2 2026 | Variación versus cotizado y disciplina de clasificación comercial. | Crear cola visible; no reconstruir histórico sin evidencia. |
| Jun–jul 2026 | Service Hub/Tickets/Eventos y seguimiento contractual. | Service representa contrato/entrega; Ticket representa caso humano. |
| Jul 2026 | Sectores, mercado/región, facturación y Customer Agent. | Separar dimensiones durables, facturación repetida y knowledge conversacional. |

## 3.1 Definiciones comerciales estabilizadas

Growth: Venta nueva, Upsell y Cross-sell. Se mide por count y monto comercial en Deal/line item con fecha y stage explícitos.

Retención: continuidad económica y renovación. Su métrica final debe usar Services comparables, no clasificaciones aisladas de Deal.

Fidelización/Loyalty: acciones, riesgo operativo, seguimiento y relación que preceden al resultado económico.

Variación versus cotizado: Igual, Mayor o Menor cuando existen cotizado y adjudicado. No se infiere desde el monto actual del Deal.

Down-sell permanece oculto como tipo de ingreso: la contracción pertenece a Retención sobre Services comparables.

# 4. Arquitectura y modelo de datos vivo

El modelo vivo asigna un grain y un dueño a cada hecho para evitar que un objeto acumule identidades, contratos, tickets y facturación. La arquitectura habilita sinergias entre áreas sin duplicar la verdad.

| Objeto | Grain/rol | Hechos que posee | No debe representar |
| --- | --- | --- | --- |
| Contact | Persona | Identidad, cargo, comunicaciones y consentimiento. | Oportunidad o contrato. |
| Lead | Calificación | Estado de prospección y conversión. | Cliente durable. |
| Company | Cuenta/organización | Sector, segmento, región, parent-child y account ownership. | Factura repetida o servicio por línea. |
| Deal | Oportunidad/adjudicación | Tipo de ingreso, proceso, cotizado, adjudicado y outcome. | Entrega, SLA o factura. |
| Product | Catálogo | Oferta reusable y taxonomía comercial. | Instancia contratada. |
| Line item | Componente vendido | Producto, cantidad, precio, TCV/ARR/MRR y frecuencia comercial. | Contrato activo completo. |
| Service | Contrato/entrega | Vigencia, recurrencia, renovación, estado y seguimiento. | Caso humano o factura individual. |
| Ticket | Caso operativo | Soporte, facturación, calidad, reclamo, SLA y resolución. | Contrato o renovación. |
| Account Unit | Código ANAM/CeCo | Identidad intermedia de unidad facturable. | Company artificial sin prueba. |
| Billing Event | Evento fuente | Factura/EDP/HES/HAS/LIMS, moneda, monto y source key. | Deal o Ticket genérico. |

## 4.1 Reglas monetarias

Portafolio de Services usa TCV en moneda original.

Retención usa ARR sólo dentro de una cohorte recurrente/renovable revisada.

Frecuencia de cobro no equivale a frecuencia de entrega.

ARR/MRR cero con frecuencia vacía no prueba una venta one-time.

No sumar ni promediar CLP, UF/CLF y USD sin normalización y contrato explícito.

GRR/NRR permanecen bloqueados hasta contar con cobertura, periodicidad y denominadores comparables.

# 5. Roadmap por fases y estado actual

| Fase | Objetivo | Resultado/estado al corte |
| --- | --- | --- |
| 1. Reporting comercial | Convertir definiciones ratificadas en reportes confiables. | CERRADA: Data Quality, Growth, proxy Renovación, Q1–Q2 y outcome exacto. |
| 2. Tickets y eventos | Estandarizar casos de Service, facturación y calidad. | Diseño y fuentes reconciliadas; implementación amplia pendiente. |
| 3. Service y contratos | Crear instancia contratada con vigencia/recurrencia/renovación. | PILOTO LIVE: schema, asociaciones, 5 Services, workflow y tareas. |
| 4. Facturación integrada | Ingestar eventos mensuales con identidad e idempotencia. | DISEÑADA / NO-GO para import: falta identity mapping suficiente. |
| 5. Retención y Fidelización | Paneles sobre Services confiables. | PILOTO LIVE: 4 reportes Retención + 3 Fidelización; no oficiales. |
| 6. Optimización | Backfills, automatización y mejora continua. | BLOQUEADA por cobertura y ratificación de datos. |

# 6. Fase 1: reporting comercial y calidad de datos

## 6.1 Dashboard Growth

El dashboard Growth 19708354 quedó construido con siete activos gobernados para la cohorte del trimestre actual: Deals creados desde el 1 de julio de 2026 y tipo de ingreso Venta nueva, Upsell o Cross-sell.

| Reporte | ID | Propósito |
| --- | --- | --- |
| KPI count Growth | 340827168 | Cantidad de Deals Growth del período. |
| KPI monto Growth | 340827503 | Valor comercial actual de la cohorte. |
| Tipo de ingreso | 340826108 | Distribución Venta nueva/Upsell/Cross-sell. |
| Línea de negocio | 340826655 | Composición por línea ANAM. |
| Proceso comercial | 340826976 | Licitación versus Venta Directa. |
| Detalle por línea | 340828194 | Tabla exacta de Deals y dimensiones. |
| Owner por línea | 340830124 | Diagnóstico de responsable y línea. |

La cohorte reconciliada tenía 29 Deals: 15 Venta nueva, 7 Upsell y 7 Cross-sell, por CLF 2.443,89. Cuatro de esos Deals estaban en el pipeline de Retención, demostrando que pipeline no equivale a tipo de ingreso.

## 6.2 Outcome comercial

Se crearon dos propiedades calculadas API-managed para aislar resultado reportable y denominador de win rate por stage ID exacto.

Se publicaron tres reportes: outcome count 340844496, outcome amount 340844919 y win rate 340845240.

Al corte: 13 ganados, 0 perdidos, 1 no adjudicado; CLF 5.782,97 ganado y CLF 232.000 no adjudicado.

Win rate 100% sobre denominador explícito de 13 ganados + perdidos; “no adjudicado” no contamina la tasa.

Radar 0% siguió intacto: 10 Deals calculan “Abierto”. No se movieron registros ni se hizo backfill.

## 6.3 Panel Calidad de Datos Comercial

La calidad de datos se convirtió en evidencia visible y asignable, no en una conclusión genérica. El panel distingue problemas de schema, fuente/migración, integración y captura/adopción.

| Control | ID/valor | Lectura correcta |
| --- | --- | --- |
| Ganados sin variación vs cotizado | 340822900 / 494 | Backlog de adopción del clasificador; no variación monetaria calculada. |
| Q1–Q2 sin tipo de ingreso por owner | 340823200 / 82 | Cola histórica para disciplina comercial y revisión. |
| Deals sin Company asociada por owner | Baseline 645/1.240 | Brecha que limita análisis de ventas por dimensiones Company. |
| Radar 0% | 10 Deals | Anomalía de metadata de stage; no prueba Deals perdidos. |

# 7. KPI por segmento, sector y región

## 7.1 Schema y backfill controlado

Se creó Company “Segmento de mercado” con internal name segmento_de_mercado_anam y 22 opciones.

Import 77871653 actualizó segmento y region_de_chile en 471 de 471 Companies seguras.

Import 77871743 actualizó sector_estrategico en 65 de 65 Companies: Acuícola 18, Energía 9, Minería 9 y Sanitarias 29.

Ambos imports finalizaron con cero errores, cero records nuevos, cero asociaciones, cero enriquecimiento y cero merges.

Se retuvieron 22 Companies bajo 11 claves normalizadas duplicadas, tres fuentes ambiguas y 527 no emparejadas.

Snapshots previos, manifests y readback posterior se conservaron separados para rollback.

## 7.2 Gráficos diagnósticos publicados

| Gráfico | ID | Lectura al corte | Limitación |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventas ganadas por segmento — histórico parcial | 340896790 | 14 categorías; CLF 41.830,35 | Sólo Deals ganados con Company/dimensión conocida. |
| Ventas ganadas por sector estratégico — histórico parcial | 340897291 | 2 categorías; CLF 34.204,13 | Cobertura sectorial parcial. |
| Ventas ganadas por región de sede — histórico parcial | 340897635 | 12 regiones; CLF 41.830,35 | Región de Company, no necesariamente mercado servido. |

Clasificación: Los tres gráficos son diagnósticos históricos parciales. No representan facturación, revenue reconocido, TAM/SAM ni población completa. La publicación oficial está bloqueada mientras Deal→Company permanezca en 50,73%, por debajo del gate de 95%.

# 8. Remediación Deal–Company

La asociación se trató como identidad, no como limpieza masiva. Sólo se ejecutaron pares donde todos los Contacts asociados a un Deal convergían en una única Company explícita.

| Cohorte | Cantidad | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Alta confianza Deal→Contact→Company | 34 | Aprobada e importada como Primary. |
| Coincidencia sólo por dominio | 113 | Retenida para revisión manual. |
| Sin evidencia suficiente | 498 | Held; sin modificación. |
| Deals sin Company al baseline | 645 | Universo inicial. |

Import 77872707 creó 34 pares Primary con cero errores y cero records nuevos.

HubSpot contabilizó 68 asociaciones direccionales para 34 pares; el readback confirmó 34/34, una Company por Deal y type ID 5.

Ningún target pertenecía a las Companies duplicadas conocidas.

Cobertura global posterior: 629/1.240 Deals = 50,73%; ganados 270/494 = 54,66%.

El dominio de email se mantuvo como pista manual, nunca como regla automática.

# 9. Fase 3: Service, asociaciones y automatización

## 9.1 Readiness y decisión de no hacer backfill masivo

El análisis de 494 Deals ganados, 506 line items y 22 Products mostró que 220 line items ganados resolvían a Products existentes, pero sólo 186 tenían una Company única; apenas cinco contenían frecuencia, tres inicio, tres fin y cero estaban listos para migración sin inferencias. Los 13 ganados Q3 no tenían line items.

Decisión: NO-GO para backfill histórico masivo. GO para captura forward gobernada y piloto controlado de cinco Services.

## 9.2 Schema nativo de Service

Grupo interno anam_service_contract con label “Contrato y renovación ANAM”.

Diez propiedades creadas: nueve escalares y una calculada anam_service_field_readiness.

Convención: internal name snake_case; label visible natural; grupo propio de Service.

Readiness calculada distingue incomplete_core, review_pending, recurring_value_missing y fields_ready.

ARR se exige sólo para modelos recurring/mixed; una prestación repetible no se convierte automáticamente en revenue recurrente.

La fórmula no sustituye el gate final de asociaciones Company/Deal.

## 9.3 Cinco Services controlados

| Service | ID | Origen/estado |
| --- | --- | --- |
| Gasmar | 571105526327 | Creado desde adjudicación controlada; stage New. |
| Hidrogistica | 571100062843 | Creado y asociado a Company + Deal. |
| Härting | 571115856266 | Creado y asociado a Company + Deal. |
| Golden Omega | 571105038195 | Creado y asociado a Company + Deal. |
| McDonald's | 571114173986 | Creado y asociado a Company + Deal. |

Cada Service tiene key determinística, line item de origen, owner heredado, moneda, TCV/ARR, Company única y Deal de origen.

Asociación estándar 794 y label “Negocio de origen”; pares de labels live para origen, Deal de renovación y linaje Service.

Maria Paz Haeger, owner ID 166644139, quedó como reviewer de activación.

Los valores de activación posteriores se marcaron “DATOS DE EJEMPLO — PILOTO EFEONCE”. No son facts ratificados.

## 9.4 Workflow de revisión humana

Se verificó que HubSpot puede compilar acciones desde Service y crear tasks, pero se descartó usar un Deal workflow como materializador porque no respeta la cardinalidad un Service por line item. Tres probes aislados se eliminaron sin enrolamientos ni Services creados.

Workflow live: 1852406585.

Scope: exclusivamente las cinco keys piloto; sin emails, notificaciones ni property writes.

Gasmar se enroló manualmente primero y creó task 113075626559. Tras PASS se enrolaron los otros cuatro.

Tasks: Hidrogistica 113096134994; Härting 113095519764; Golden Omega 113082535993; McDonald’s 113081914498.

Exactamente cinco ejecuciones completas; Nestlé 564234555477 fue rechazado correctamente.

Re-enrollment permanece OFF. El workflow es cola humana de activación, no materializador ni promoción de KPI.

# 10. Paneles piloto de Retención y Fidelización

## 10.1 Retención — dashboard 21152855

| Reporte | ID | Resultado piloto |
| --- | --- | --- |
| Portafolio de Services | 340874128 | 5 filas y 13 campos. |
| Radar de riesgo/renovación | 340874425 | Härting + Hidrogistica por retraso o renovación próxima. |
| Servicios recurrentes elegibles | 340877391 | 2. |
| ARR elegible UF | 340877588 | 22 UF. |

## 10.2 Fidelización — dashboard 21152950

| Reporte | ID | Resultado piloto |
| --- | --- | --- |
| Cola de atención | 340874258 | Härting + Hidrogistica. |
| Servicios en seguimiento | 340877942 | 2. |
| Servicios con retraso | 340878184 | 1. |

Límite ejecutivo: Estos siete reportes prueban construcción, asociaciones y fórmulas. No son métricas oficiales: usan cinco Services con inputs sintéticos, no una cohorte renovable completa. No se declararon GRR, NRR, NPS ni health score determinístico.

# 11. Modelo futuro de facturación

Los 16.898 registros del archivo “Ticket Facturación” no son Tickets de soporte. Representan eventos repetidos de facturación y requieren un modelo idempotente, trazable y multimoneda antes de sincronizarse con HubSpot.

| Componente | Responsabilidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| Managed intake | Upload privado, antivirus, profiling, validación y revisión. | Diseñado |
| Account Unit | Normalizar Código ANAM/CeCo y resolver Company revisada. | Propuesto |
| Billing Event | Un registro por evento fuente con unique key y moneda original. | Schema preview/dry run |
| Asociaciones | Company directa; Service/Deal sólo con linaje determinístico. | Gate pendiente |
| ETL mensual | Upsert idempotente con ledger de run y aprobación humana. | Operating model definido |
| Backfill | Import histórico de eventos. | NO-GO por matching insuficiente |

## 11.1 Controles no negociables

No crear un Service por fila mensual de facturación.

No aplanar facturas, EDP, HES/HAS o LIMS dentro de Deal o Company.

No almacenar múltiples códigos ANAM en una propiedad única de Company.

No crear Companies hijas sin evidencia de que el código representa una cuenta/branch real.

Conservar moneda original; promedios y sumas deben declarar grain y moneda.

Aprobación humana precede cualquier write; todo upsert usa source key idempotente.

# 12. Defectos de calidad y disciplina comercial

La evidencia muestra que una parte relevante de los gaps no proviene de falta de funcionalidades de HubSpot, sino de captura incompleta o inconsistente en el proceso comercial. Sin embargo, el informe evita atribuir cada defecto a “disciplina” sin separar causas de schema, integración, migración y adopción.

| Defecto observado | Evidencia | Causa probable/cola |
| --- | --- | --- |
| Deals ganados sin variación | 494 | Captura/adopción; recuperar cotizado y adjudicado antes de clasificar. |
| Q1–Q2 sin tipo de ingreso | 82 | Disciplina comercial y revisión por owner. |
| Deals sin Company al baseline | 645 | Asociación/identidad; sólo 34 remediados automáticamente. |
| Companies duplicadas | 22 records / 11 claves | Deuda de identidad; requiere aprobación de merge/corrección. |
| Line items sin readiness Service | 220/220 no migrables sin inferencia | Datos contractuales históricos incompletos. |
| TAM/SAM contradictorio | Versiones de workbook no reconciliadas | Fuente y definición pendientes. |
| Radar 0% marcado closed | 10 Deals | Metadata de pipeline; corrección aislada pendiente. |

## 12.1 Cómo se evidencia y gestiona

Cada gap se convierte en reporte o cola con denominador, owner y siguiente acción.

Los paneles diagnósticos se titulan “histórico parcial” cuando la cobertura no permite publicación oficial.

No se rellenan valores históricos por inferencia para mejorar artificialmente los gráficos.

Los backfills se limitan a manifests exactos, snapshots inmutables, rollback y readback por record.

Las causas se clasifican en plataforma/schema, fuente/migración, integración y captura/adopción.

La mejora sostenible exige que los ejecutivos completen Company, tipo de ingreso, variación y datos contractuales en el momento del proceso.

# 13. Controles, riesgos y pendientes

| Tema | Riesgo si se ignora | Siguiente acción / aprobación |
| --- | --- | --- |
| Cobertura Deal–Company | Ventas por segmento/región sesgadas. | Revisar 113 dominios y 498 held; aprobación por slice. |
| Companies duplicadas | Asociaciones o backfill hacia cuenta incorrecta. | Revisión y merge/corrección con aprobación separada. |
| Services sintéticos | KPI piloto interpretado como oficial. | ANAM ratifica/reemplaza facts antes de quitar “PILOTO”. |
| Radar 0% | Denominadores abiertos/cerrados inconsistentes. | Cambio de pipeline aislado, dependency-tested y reversible. |
| Variación vs cotizado | Imposible medir award variance real. | Captura forward y revisión de backlog con evidencia. |
| Facturación | Duplicados, multimoneda mezclada y contratos falsos. | Identity mapping, dry run y aprobación antes de ingestión. |
| GRR/NRR | Métrica económicamente falsa. | Completar cohorte comparable, vigencia, periodicidad y ARR. |

## 13.1 Próximo slice recomendado

- Ratificar o reemplazar los datos de los cinco Services piloto con owner ANAM y evidencia contractual.

- Mantener Retención/Fidelización como PILOTO hasta completar cobertura y denominadores.

- Avanzar por slices de asociación Deal–Company revisables; no usar dominio como regla automática.

- Corregir Radar 0% mediante change set aislado y verificación de consumidores.

- Implementar captura forward obligatoria de tipo de ingreso, variación y Service readiness.

- Preparar la capacidad de intake de facturación con Account Unit + Billing Event, sin backfill productivo inicial.

- Convertir los diagnósticos de segmento/sector/región en KPI oficiales sólo al superar el gate de cobertura.

# 14. Anexos de activos, IDs y métricas

## 14.1 Dashboards

| Dashboard | ID | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dashboard de Crecimiento | 19708354 | Operativo; incluye 3 diagnósticos históricos parciales. |
| Calidad de Datos Comercial | 21144697 | Operativo como control tower de brechas. |
| ANAM — Retención (PILOTO) | 21152855 | 4 reportes; no oficial. |
| ANAM — Fidelización (PILOTO) | 21152950 | 3 reportes; no oficial. |

## 14.2 Imports y workflow

| Activo | ID | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Segmento + región Company | 77871653 | 471/471, 0 errores. |
| Sector estratégico Company | 77871743 | 65/65, 0 errores. |
| Deal–Company Primary | 77872707 | 34 pares, 0 errores, 0 records nuevos. |
| Workflow activación Service | 1852406585 | 5 ejecuciones completas; re-enrollment OFF. |

## 14.3 Fuentes canónicas

Roadmap: anam-revops-implementation-roadmap-phases-2026-07-16.md.

Modelo vivo: anam-revops-data-model-and-object-synergies-v1.md.

Handoff de continuidad: anam-next-session-handoff-2026-07-16.md.

Fase 1: anam-phase-1-commercial-reporting-foundation-2026-07-16.md y outcome reporting change set.

Segmentación/KPI: anam-sector-geography-kpi-slice-change-set-2026-07-16.md.

Deal–Company: anam-deal-company-association-remediation-dry-run-2026-07-16.md.

Service: anam-service-change-set, forward pilot, workflow test y pilot dashboard execution.

Facturación: converged model, billing event decision, ETL operating model e intake UI.

Conclusión: ANAM ya dispone de una base RevOps considerablemente más gobernada y observable. El siguiente salto no consiste en crear más gráficos indiscriminadamente, sino en cerrar identidad, captura forward y facts contractuales para convertir pilotos y diagnósticos en métricas oficiales.